Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór umowy -  znak sprawy: RRG.271.9.2019

UMOWA Nr RRG.272.      .2019

w dniu ………………………..2019 r. w Raciążu

pomiędzy:

Gminą Raciąż , zwaną dalej "Zamawiającym"  reprezentowaną przez:

1. mgr Zbigniewa Sadowskiego - Wójta Gminy Raciąż

przy udziale

2. Barbary Rumianowskiej - Skarbnika Gminy Raciąż (kontrasygnata)

a   ………………………………………………….., reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej  "Wykonawcą",

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego   nr   …………   i   wybraniu  w  dniu	r. oferty

Wykonawcy jako najkorzystniejszej, została zawarta umowa następującej treści:

# §1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności  w  Gminie Raciąż”  w  lokalizacji  wymienionej  w części ….. przedmiotu zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego „Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” realizowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.

# §2

- Strony ustalają zgodnie, iż Wykonawca zobowiązuje się, miedzy innymi, do:

  - wykonania   robót   budowlanych   będących    przedmiotem   zamówienia    zgodnie z projektem budowlanym, który zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami technicznymi realizacji zamówienia,

  - przejęcia od Zamawiającego placu budowy i sprawowania na nim obowiązków gospodarza,

  - zgłaszania Zamawiającemu i jednostce projektowej wad projektu budowlanego robót będących przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni licząc od daty ich ujawnienia,

  - zgłaszania Zamawiającemu robót podlegających zakryciu,

  - do możliwie najmniej uciążliwego prowadzenia robót i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na własny koszt w przypadku, gdy do prawidłowego wykonania zamówienia konieczne byłoby czasowe zajęcie terenów prywatnych osób trzecich.

- Strony ustalają zgodnie, iż Zamawiający zobowiązuje się:

  - przekazać  Wykonawcy   w  dniu   przekazania   placu   budowy  dokumentację projektowo – opisową,

  - przekazać teren budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy,

  - przystąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni do odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających - Zamawiający sprawdza poprawność ich wykonania.

  - przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót.

# § 3

- Strony ustalają termin zakończenia całości zadania określonego w §1umowy do  dnia

27 września 2019 r.

§ 4

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ……. części przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi :

  - …………………………….zł netto (słownie: …………………………………………………………).

  - do  kwoty  określonej  w  pkt  1  zostanie  doliczony  podatek  VAT  naliczony wg stawki …… % w kwocie	zł.

  - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania wynosi :

……. …………..………. .……….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie określone w ust.1 pkt 3 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także w przypadku ich wystąpienia, stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.

- Kwota kary umownej lub inne wierzytelności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę brutto określoną w ust. 1 pkt 3. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zostanie uregulowana na podstawie dostarczonej Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Data spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót będzie najwcześniejszą datą wystawienia faktury.

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, sporządzonej na podstawie i po podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. Faktura winna być dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności najpóźniej w 30 dniu od daty spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. Faktura powinna wskazywać jako nabywcę Gminę Raciąż ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż NIP 567-17-85-545 natomiast jako odbiorcę (płatnika)  –  Urząd  Gminy Raciąż,  ul.  Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania korygującej faktury VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- Warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest przedstawienie, najpóźniej w dniu dostarczenia faktury Zamawiającemu, dowodów w postaci faktur potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż do dnia 25 października 2019 r.

# § 5

- Strony ustalają, że Wykonawca przed dniem zawarcia umowy z Zamawiającym wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 8% zaoferowanej łącznej ceny brutto, określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 , tj. 	zł.

- W/w kwota została wniesiona w formie : …………………………………. .

- 70% wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  określonego  w  ust.  1  w kwocie: ………………zł. podlega zwrotowi w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Pozostała część (30% ) w kwocie	zł. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po

okresie gwarancji za wady i podpisaniu protokołu ostatecznego po okresie gwarancji, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych niniejszą umową.

# § 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową.

- Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia przed dniem zawarcia umowy z Zamawiającym.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z prowadzeniem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 7

Procedura odbioru robót

1. 	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) 	odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) 	odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury/rachunku za wykonanie całości robót.

2. 	Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ew. wyznaczonych pracowników inspektora). Wykonawca powinien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika/ków budowy.

3. 	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie.

4. 	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku/kach budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. 	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dziennik/ki budowy (z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru),

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną (w 1 egz.),

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją,

obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

6. 	Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przy czym za datę zawiadomienia o gotowości uznaje się datę złożenia dokumentu zgłoszenia wraz z wymienionymi w p. 5 kompletnymi dokumentami lub datę najpóźniej złożonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w p. 5.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Za datę zakończenia zadania  i wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę złożenia zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, opisanymi w pkt. 4, 5 i 6.

9. 	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub dostarczenia pozytywnych analiz. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# § 8

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań   umownych   w   formie   kar   umownych   w   następujących   wypadkach    i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy     w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt 3 umowy za przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy.

  - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 pkt 3 umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom danego zadania w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

  - w wysokości 2.000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

  - w wysokości 2.000,00  zł  w przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - w wysokości 2.000,00 zł  w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty.

- W razie stwierdzenia w momencie odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy stosując potrącenie wskaźnikiem w stosunku do całkowitej wartości robót do 50 % wartości odbieranego zakresu robót,

  - nie zapłacić za część robót wykonanych wadliwie,

  - ze względu na dużą ilość usterek wyznaczyć termin ich usunięcia i ostateczny termin odbioru przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót przez okres dłuższy niż 30 dni Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy.

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

# §9

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………………………………………

- Strony ustalają, że Przedstawicielami Zamawiającego będą: …………………………………………………….

# § 10

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji każdego z zdań, określone w ust. 2, do momentu końcowego odbioru robót, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r. poz. 1040, ze zm. ).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:

  - robotników budowlanych wykonujących czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi, tj.: roboty ziemne, nawierzchniowe, konstrukcyjne, związane z wykonaniem ogrodzenia.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów  o pracę  zawartych  przez  Wykonawcę  z  pracownikami  świadczącymi  usługi  z danymi w zakresach: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu.

- Nieprzedłożenie   przez   Wykonawcę   kopii    umów    zawartych    przez   Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie jak za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osób skierowanych do wykonywania zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnionych na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (Dz.U. z 2019r. poz. 1040, ze zm.) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo   przygotować   wykaz   zmian   z   nowymi   osobami   i   przekazać   go   w postaci zanonimizowanej Zamawiającemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez złożenie przez wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku wskazanego niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie, skierowanie, do wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# §11

- Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu	miesięcznego okresu

gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres, o którym mowa w ust. 1 liczy się od daty spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

§12

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca     zobowiązany     jest     przedłożyć     Zamawiającemu     projekt     umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej zmiany złożyć zastrzeżenia tego projektu umowy i projektu jej zmiany. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia do przedłożonej mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, której przedmiotem są roboty budowlane podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest  zobowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę   wobec    osób    i   podmiotów,   które    nie    były   podmiotem   zawartych  i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

# §13

  - Zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu.

  - Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.

  - Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

    - katastrofy naturalnej zdefiniowanej w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski

żywiołowej (Dz. U. z 2017r, poz. 1897),

    - wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością,

    - zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

    - okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych,

    - zaistnienia konieczności wykonania badań specjalistycznych (np. archeologicznych    i innych) w ściśle określonym terminie,

    - przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy, w szczególności braku możliwości pozyskania urządzeń od producenta w terminie umożliwiającym wykonanie zamówienia zgodnie z §3.

  - Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu  14  dni  od  dnia  zaistnienia  okoliczności  o  których  mowa w ust. 3 nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

  - Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu

w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych ust. 3.

# §14

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności niniejszej umowy.

# §15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

# §16

Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami.

# §17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

…………………………………………………                                                                …………………………………………………

…………………………………………………                                                               …………………………………………………

………………………………………………